|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: THU 2022** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH FRONTEND** | | |
| Mã môn học: **FEND2221 Mã lớp:** LTFRONT-END-B | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm  **Họ tên sinh viên** **Mã sinh viên**  Nguyễn Phúc Thịnh 22-0-20838  Huỳnh Duy Khánh 22-0-20669 | **Điểm** | **Giảng viên**  **Trần Thanh Đàn** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian | |
| Ngày làm | Thời lượng |
| 1 | Thiết kế giao diện trang Home | Huỳnh Duy Khánh | 20.9 | 5h |
| 2 | Viết bootstrap layout trang home | 20.9 | 1h |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 20.9 | 1h |
| 4 | Thiết kế thanh Navbar , viết bootstrap layouts | 21.9 | 2h |
| 5 | Thiết kế Fav icon trang web | 21.9 | 1h |
| 6 | Đổ dữ liệu vào Cửa Hàng | 21.9 | 3h |
| 7 | Thiết kế giao diện trang Cửa Hàng | 22.9 | 5h |
| 8 | Chức năng lọc sản phẩm theo Giá | 22.9 | 3h |
| 9 | Thiết kế giao diện trang Chi tiết sản phẩm | 23.9 | 2h |
| 10 | Thêm sản phẩm từ trang chi tiết sản phẩm  vào giỏ hàng | 23.9 | 2h |
| 11 | Cập nhật số lượng trang giỏ hàng | 23.9 | 2h |
| 12 | Thiết kế giao diện trang Contact | 24.9 | 2h |
| 13 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập , đăng kí | 24.9 | 2h |
| 14 | Ẩn tùy chọn Quản Trị nếu không phải tài khoản  admin | 25.9 | 1h |
| 15 | Chức năng thêm sửa xóa Sản Phẩm | 25.9 | 6h |
| 16 | Thiết kế power point | 27.9 | 4h |
|  | | | | |
| 19 | Thiết kế icon thanh Navbar | Nguyễn Phúc Thịnh | 21.9 | 1h |
| 20 | Chức năng thêm sản phẩm từ Cửa Hàng vào Cart | 21.9 | 3h |
| 21 | Chức năng bình luận sản phẩm | 22.9 | 2h |
| 22 | Chức năng lọc sản phẩm theo dòng | 22.9 | 4h |
| 23 | Chức năng tìm kiếm | 23.9 | 4h |
| 24 | Thiết kế thanh Footer | 23.9 | 2h |
| 25 | Lọc sản phẩm cùng loại trong cơ sở dữ liệu | 24.9 | 3h |
| 26 | Thiết kế giao diện trang Giỏ Hàng | 24.9 | 2h |
| 27 | Xóa sản phẩm , xem chi tiết sản phẩm  trang giỏ hàng | 24.9 | 1h |
| 28 | Thiết kế giao diện trang About us | 25.9 | 2h |
| 29 | Thiết kế chức năng đăng nhập , đăng kí | 25.9 | 4h |
| 30 | Thiết kế giao diện trang Thông tin tài khoản | 25.9 | 1h |
| 31 | Thiết kế chức năng đăng nhập sẽ hiển thị  thông tin người dùng trong tài khoản | 26.9 | 1h |
| 32 | Chức năng thanh toán và xuất hóa đơn | 26.9 | 4h |
| 33 | Phân quyền admin và client | 26.9 | 1h |
| 34 | Thiết kế giao diện trang admin | 26.9 | 1h |
| 35 | Chức năng chỉ có admin mới truy cập vào  mục tùy chỉnh (thêm sửa xóa) trang admin | 27.9 | 2h |
| 36 | Thêm sửa xóa tài khoản người dùng | 27.9 | 6h |
| 37 | Chức năng đánh giá trang web | 28.9 | 3h |